PROJECT CHARTER

Monitoramento e Previsão de Emissões de Carbono Corporativas com IA

Metodologia: CRISP-DM / TDSP  |  Pilar ESG: Ambiental  |  ODS: 12 e 13

# 1. Contexto e Justificativa do Negócio

Grande parte das empresas — em especial pequenas e médias — não possui visibilidade contínua sobre sua pegada de carbono (Escopo 1, 2 e parcialmente 3). Os relatórios de emissões costumam ser produzidos anualmente, de forma manual, o que impede decisões tempestivas de redução e gera custo elevado de conformidade em frameworks como GRI e CDP.

O avanço de modelos de aprendizado de máquina e de IA generativa permite automatizar a coleta, o cálculo, a previsão e a comunicação dessas informações, tornando a gestão de emissões um processo contínuo, orientado a dados e auditável.

# 2. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma aplicação em Python que colete dados de atividade e fatores de emissão via APIs públicas, calcule e preveja a trajetória de emissões de carbono da organização, e apresente os resultados em um dashboard interativo (Streamlit), incluindo simulação de cenários e geração automática de relatórios narrativos com apoio de IA generativa.

# 3. Escopo do Projeto

## 3.1 Dentro do escopo

- Coleta automatizada de dados de fatores de emissão via API (ex.: Climatiq, EPA, SEEG).

- Cálculo de emissões de Escopo 1 e 2 (Escopo 3 de forma parcial/exploratória).

- Modelo de previsão de emissões (série temporal) para horizonte de 3 a 12 meses.

- Identificação das principais fontes de emissão (feature importance).

- Dashboard interativo em Streamlit com série histórica, previsão e simulação what-if.

- Geração automática de relatório narrativo (estilo GRI/CDP) usando LLM com grounding nos dados do dashboard.

- Documentação do projeto segundo o template TDSP.

## 3.2 Fora do escopo

- Certificação oficial de inventário de emissões (auditoria externa).

- Cobertura completa e granular do Escopo 3 (cadeia de suprimentos completa).

- Integração com sistemas ERP reais da empresa (serão usados dados simulados/públicos).

- Deploy em produção corporativa; entrega será um protótipo funcional (MVP).

# 4. Objetivos Analíticos (Hipóteses do Projeto)

- É possível prever as emissões mensais da organização com erro percentual médio (MAPE) inferior a 15%.

- É possível identificar corretamente as principais fontes/categorias de emissão a partir dos dados de atividade.

- É possível gerar, via IA generativa, relatórios narrativos consistentes com os dados numéricos do período (sem alucinação).

# 5. Critérios de Sucesso

| Critério | Meta |
| --- | --- |
| Redução do tempo de elaboração do relatório ESG | Redução de ao menos 80% do tempo (de semanas para horas/minutos) |
| Frequência de atualização dos dados | De anual para mensal/trimestral |
| Acurácia da previsão de emissões | MAPE < 15% em conjunto de teste (holdout temporal) |
| Explicabilidade do modelo | As 3 principais fontes de emissão identificadas fazem sentido de negócio (validação qualitativa) |
| Qualidade do relatório gerado por IA | Nenhuma divergência entre números citados no texto e a base de dados |
| Usabilidade do dashboard | Tempo de carregamento das visualizações principais < 5 segundos |

# 6. Stakeholders do Projeto

| Papel | Responsabilidade | Interesse Principal | Nível de Influência |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador (Sponsor) / Diretoria ESG | Aprovar escopo, orçamento e priorização do projeto | Conformidade regulatória e reputação da empresa | Alto |
| Gestor de Sustentabilidade | Validar dados, metodologia de cálculo e relatório gerado | Precisão e credibilidade dos indicadores ESG | Alto |
| Cientista de Dados (equipe do projeto) | Coleta, modelagem, avaliação e documentação técnica | Qualidade técnica e reprodutibilidade do pipeline | Alto |
| Equipe de TI / Infraestrutura | Prover acesso a APIs, credenciais e ambiente de deploy | Segurança e estabilidade da solução | Médio |
| Usuários finais (gestores de unidades/setores) | Utilizar o dashboard para tomada de decisão operacional | Facilidade de uso e clareza das informações | Médio |
| Órgãos reguladores / Auditores externos (indireto) | Não participam diretamente, mas definem padrões de reporte (GRI, CDP) | Conformidade com normas de reporte ambiental | Baixo (indireto) |

# 7. Cronograma Macro (Marcos do Projeto)

| Fase (TDSP) | Entregável | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Business Understanding | Project Charter | Escopo, objetivos, stakeholders e critérios de sucesso definidos |
| Data Acquisition & Understanding | Data Summary Report | Levantamento das fontes de dados e primeiras análises exploratórias |
| Modeling | Model Report | Modelo de previsão e explicabilidade das fontes de emissão |
| Deployment | Dashboard Streamlit + Relatório automático | Aplicação final publicada com geração de relatório via IA generativa |
| Customer Acceptance | Exit Report | Validação final com stakeholders e encerramento do projeto |

# 8. Riscos Preliminares

- Indisponibilidade ou limitação de taxa (rate limit) das APIs públicas de fatores de emissão.

- Ausência de dados reais da empresa, exigindo uso de dados simulados (impacto na validação prática).

- Risco de alucinação do LLM ao gerar o relatório narrativo, exigindo mecanismo de verificação (grounding).

- Mudança de metodologia de fatores de emissão entre fontes distintas, afetando a consistência histórica.

# 9. Aprovação

Este documento representa o entendimento inicial do escopo e será revisado conforme o projeto avança pelas fases do CRISP-DM/TDSP.